План работ по детским игровым площадкам на весенний период 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение детской игровой и/или спортивной площадки (адрес) | Перечень игрового оборудования | Техническое состояние (отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетвори-тельное) | Виды работ по ремонту, демонтажу аварийных элементов, сроки выполнения работ |
| **1.** | **Ул. Садовая, 30** | **песочница-2,****качели-2,****рукоход-2,****арка-1,****лесенка-3,****горка-1,****беседка-1** | хорошее | покраскадо 01.05.2019г.;ремонт песочницызавоз пескадо 01.05.2019г. |
| **2** | **ул. Чехова, 9** | **беседка-1****песочница-1****качели-1** | отличное |  |
| **3.** | **ул. Чумичова, 57** | **песочница-1,** **качели-1****горка-2****беседка-1** | хорошее | завоз пескадо 01.05 2019г. |
| **4.** | **ул. Чумичова, 55** | **песочница – 1****лесенка- 2****лесенка-турник - 2** | удовлетворительное | покраска до 01.05.2019г. |
| **5.** | **ул. Чумичова, 59** |  **горка-скат - 1****песочница – 1****шар-сфера- 1****лесенка - 1** | удовлетворительное | покраска до 01.05.2019г. |
| **6.** | **ул. Н. Островского, 1** | **качели – 2****песочница - 1** | отличное |  |
| **7.** | **Белгородский пр-т, 90** | **лесенка – 1****песочница – 1****качели – 1****лесенка-турник - 2** | удовлетворительное | покраска установка новой песочницызавоз пескадо 01.05.2019г. |
| **8.**  | **ул. Попова, 54** | **лесенка – 1****песочница – 1****горка – 1****качели - 1** | хорошее | покраска до 01.05.2019г. |
| **9.** | **ул. Н. Островского, 2а** | **качели – 1****песочница – 1****беседка -1** | удовлетворительное | покраска установка новой песочницы до 01.05.2019г. |
| **10.** | **ул. Н.Островского, 4** | **песочница – 1****горка - 1** | удовлетворительное | покраска завоз пескадо 01.05.2019г. |
| **11.** | **Ул. Чехова, 7** | **песочница-1,** **качели-1****горка-2****беседка-1** | хорошее | завоз пескадо 01.05 2019г. |
| **12.** | **Пр. Б.Хмельницкого, 101** | **горка-скат-1;** **качели-балансир-1;****песочница-1.** | удовлетворительное | покраска, установка новой песочницыдо 01.05.2019г. |
| **13.** | **Пр. Б.Хмельницкого, 103** | **горка-скат-1;** **качели-1;** **беседка - 1****песочница с грибком-1 игровая башня с горкой-1** | отличное | покрасказавоз песка до 01.05.2019г. |
| **14.** | **Народный б-р, 103**  | **горка-скат-1;** **песочница-1;****качели-1****балансир -1** | отличное | покраскадо 01.05.2019г |
| **15.** | **Народный б-р, 101** | **горка-1;** **песочница-1;** **качели-1.** | хорошее |  |
| **16.** | **Ул. Преображенская 110а**  | **качели-1,** **балансир - 1****песочница с грибком-1** | хорошее | покрасказавоз пескадо 01.05.2019г. |
| **17.** | **Ул. Преображенская 132**  | **горка-скат-1; песочница-1;** **лесенка с турником-1****качели - 1****беседка-1** | удовлетворительное | покрасказавоз пескадо 01.05.2019г. |
| **18.** | **Народный б-р, 109**  | **качели-1;****горка-1;** **песочница-1;** **рукоход-1;** **лесенка -1.** | хорошее | покраскадо 01.05.2019г. |
| **19.** | **Народный б-р 104** | **спортивный комплекс(шведская стенка) – 1****горка – скат - 1** | хорошее |  |
| **20.** | **Ул. Парковая, 1**  | **качели-1,** **песочница-1,** **рукоход -2** | хорошее | покраскаремонт песочницыдо 01.05.2019г. |
| **21.** | **Ул. Мичурина, 41а**  | **качели-1** | удовлетворительное | покраскадо 01.05.2019г |
| **22.** | **Ул. Попова, 65**  | **песочница-1,****турник-2,****качели-2,****качели-балансир-1** **горка-1** | отличное | завоз пескадо 01.05.2019г. |
| **23.** | **Ул. Попова, 69, Мичурина 27, 29**  | **песочница-1,** **качели-2,** **шведская стенка-1****лесенка с турником-1****рукоход-1** | удовлетворительное | ремонт теннисного столапокраска завоз пескадо 01.05.2019г |
| **24.** | **Ул. Попова, 67**  | **песочница-1,** **лесенка-2****шведская стенка-1****горка-1** | хорошее | покраскадо 01.05.2019г |
| **25.** | **Ул. Садовая, 26 ,28** | **песочница-1** **качели-2****лесенка с турником-2****качели-балансир-1****рукоход - 1** | удовлетворительное | покраскадо 01.05.2019г |
| **26.** | **Ул. Маяковского, 26**  | **беседка-1****песочница-1,** **горка-1¸****качели балансир-1.****качели мостик-1****рукоход-1,** **лесенка-2**  | удовлетворительное | покраскаремонт доски на качели-мостикдо 01.05.2019г |
| **27.** | **Ул. Маяковского, 28**  | **песочница-1,** **горка-1****лесенка-3,** **качели-1,** **качели мостик-1.** | удовлетворительное | покраскаустановка новой песочницыремонт скамеекдо 01.05.2019г |
| **28.** | **Ул. Маяковского, 30**  | **песочница-1** **горка-1** | удовлетворительное | установка новой песочницызавоз пескадо 01.05.2019г. |
| **29.** | **Ул. Н.Островского, 19в**  | **песочница-1,** **качели-1.** | отличное | завоз пескадо 01.05.2019г. |
| **30.** | **Ул. 50-летия Белгородской обл. , 21, 23, 25**  | **горка-скат-1,****качели-1,** **качели-карусель-1****песочница-1,** **шведская стенка-1****качели-балансир -1****спортивный комплекс-1** | отличное | завоз пескадо 01.05.2019г. |
| **31.** | **Ул. Котлозаводская 21а, б, в, г, д** | **песочница-1****качели-1****качели-балансир-3****качели-карусели-1****горка-скат-1****шведская стенка-1****волейбольная площадка-1****турник-1** | отличное |  |
| **32.** | **б-р Народный д.104** |  **горка-скат-1****шведская стенка-1** | отличное |  |
| **33.** | **пер-ки Котлозаводские** | **песочница-1****качели-1** | удовлетворительное | покраскадо 01.05.2019г. |
| **34.**  | **ул. Парковая 3** | **качели 1****беседка 1****песочница 1** | удовлетворительное | покраска до 01.05.2019г. |

 Ответственные:

Зам.директора О.А. Сень

Техник О.Г. Панченко